Compte rendu de réunion
Équipe de projet L3L1 : Abdel Massih Youstina, Thierno Bah, Mbaye Ndéye Pathé, Hamiche Mehdi
Semaine n° : 1
Date : 27/01/2022
Rédacteur de ce compte-rendu : Abdel Massih Youstina
Enseignants encadrants : Flavie Tonon
Chef de projet : Abdel Massih Youstina
# 1) Principaux points abordés pendant la réunion
- Explications générales sur l'UE :
  - La forge
  - SVN
  - Notation des réunions
  - Méthodes et consignes de travail
  - Charge de travail
- Rappel des objectifs principaux du projet :
  - L'objectif est de créer une application permettant de connaître les détails d’un trajet dans n’importe quel véhicule à l’aide des capteurs d’un téléphone. Pour ce faire, l’application devra mettre en évidence un tracé sensible qui s’affichera en temps réel sur l’application. L’affichage de ce tracé devra être soumis à des exigences (comme : affichage non aléatoire, retranscription du trajet au mieux). En effet, ce traçage devra mettre en évidence l’état de la route (les dos d’âne, les pentes, les accélérations, les décélérations, les freinages, les arrêts…)
  - Il faudra aussi créer un site web qui permettra de rechercher un tracé. Ce site devra aussi permettre d’accéder à un tracé de deux manières : soit en une image finale, soit sous forme d’une image animé du tracé en temps réel avec les heures, minutes et secondes.
# 2) Points jugés importants par l’équipe
- Lister toutes les fonctionnalités et les classifier en fonction de leurs priorités (chercher éventuellement d’autres fonctionnalités)
- Lire attentivement chaque référence bibliographique dans le site des projets
- Initialiser et permettre l’accès au SVN
- Préparer des questions
- Commencer éventuellement à effectuer des recherches sur les logiciels qui devront être utilisés
# 3) État de l’avancement du projet
n°	Description	Avancement	Responsable(s)	Débutée le	Finie le
0	Choix et classification des fonctionnalités	En cours	Mehdi, Pathé, Youstina, Thierno	29/01/2022	XX/XX/XXX

# 4) Conclusion
Finalement, on a pu parler du projet dans sa globalité. Cette première réunion nous a servi à introduire ce que nous allons faire pendant notre projet mais aussi essayer de définir des créneaux de travail avec tous les membres du groupe.