Compte rendu de réunion
Équipe de projet L3L1 : Abdel Massih Youstina, Thierno Bah, Mbaye Ndéye Pathé, Hamiche Mehdi
Semaine n° : 10
Date : 11/04/2022
Rédacteur de ce compte-rendu : Hamiche Mehdi
Enseignants encadrants : Flavie Tonon
Chef de projet : Mbaye Ndéye Pathé
# 1) Principaux points abordés pendant la réunion
- Présentation des dernières ajouts de l’application
  - Base de données
  - Tracé centré + Tracé s’épaissit s’il n’y a pas de mouvements
  - Menu historique
- Présentation du manuel d’utilisation
- Présentation du site web
# 2) Points jugés importants par l’équipe
- Finir pour la semaine prochaine :
  - Manuel d’utilisation (ajout du menu historique dans la mise en œuvre)
  - Manuel d’installation (en particulier l’application et le site web si il est finalisé)
  - Plan de tests
- Finir le site web
- Rajouter quelques détails pour le tracé
- Réaliser les tests du plan de tests
# 3) État de l’avancement du projet
n°	Description	Avancement	Responsable(s)	Débutée le	Finie le
0	Choix et classification des fonctionnalités	Terminé	Mehdi, Pathé, Youstina, Thierno	29/01/2022	14/02/2022
1	Cahier des charges	Terminé	Mehdi, Youstina,	2/02/2022	13/03/2022
2	Cahier de recette	Terminé	Mehdi, Youstina, Thierno	2/02/2022	13/03/2022
3	Maquettes	Terminé	Youstina, Thierno	6/02/2022	18/02/2022
4	Diagrammes (de déploiement, de classe et de cas d’utilisation)	Terminé	Youstina, Thierno	11/02/2022	13/03/2022
5	Conception détaillée	Terminé	Mehdi, Pathé, Youstina, Thierno	17/02/2022	16/03/2022
6	Plan de développement	Terminé	Mehdi, Youstina	18/02/2022	27/03/2022
7	Plan de tests	En cours	Mehdi, Pathé, Youstina, Thierno	18/02/2022	XX/XX/XXX
8	Développement	En cours	Mehdi, Pathé, Youstina, Thierno	24/02/2022	XX/XX/XXX
9	Manuel d’utilisation	En cours	Mehdi, Youstina	06/04/2022	XX/XX/XXX
10	Manuel d’installation	En cours	Mehdi, Youstina	06/04/2022	XX/XX/XXX

# 4) Conclusion
Finalement, cette dixième réunion nous a servi à montrer notre application avancée et de finir les différentes tâches du site web (étapes de développement). Il faut également terminer le manuel d’utilisation et d’installation.