Compte rendu de réunion
Équipe de projet L3L1 : Abdel Massih Youstina, Thierno Bah, Mbaye Ndéye Pathé, Hamiche Mehdi
Semaine n° : 11
Date : 20/04/2022
Rédacteur de ce compte-rendu : Hamiche Mehdi
Enseignants encadrants : Flavie Tonon
Chef de projet : Mbaye Ndéye Pathé
# 1) Principaux points abordés pendant la réunion
- Présentation du site web (ne sera pas présenté lors de la soutenance)
- Présentation de la fonction Favoris pour l’application mobile
- Optimisation de l’application mobile en allégeant le code pour que le tracé ne saccade pas
# 2) Points jugés importants par l’équipe
- Pour la semaine prochaine :
  - Rendre tous les documents
  - Avoir l’application mobile finie (avec son fichier .apk final)
# 3) État de l’avancement du projet
n°	Description	Avancement	Responsable(s)	Débutée le	Finie le
0	Choix et classification des fonctionnalités	Terminé	Mehdi, Pathé, Youstina, Thierno	29/01/2022	14/02/2022
1	Cahier des charges	Terminé	Mehdi, Youstina,	2/02/2022	13/03/2022
2	Cahier de recette	Terminé	Mehdi, Youstina, Thierno	2/02/2022	13/03/2022
3	Maquettes	Terminé	Youstina, Thierno	6/02/2022	18/02/2022
4	Diagrammes (de déploiement, de classe et de cas d’utilisation)	Terminé	Youstina, Thierno	11/02/2022	13/03/2022
5	Conception détaillée	Terminé	Mehdi, Pathé, Youstina, Thierno	17/02/2022	16/03/2022
6	Plan de développement	Terminé	Mehdi, Youstina	18/02/2022	27/03/2022
7	Plan de tests	Terminé	Mehdi, Pathé, Youstina, Thierno	18/02/2022	20/04/2022
8	Développement	Terminé	Mehdi, Pathé, Youstina, Thierno	24/02/2022	20/04/2022
9	Manuel d’utilisation	Terminé	Mehdi, Youstina	06/04/2022	20/04/2022
10	Manuel d’installation	Terminé	Mehdi, Youstina	06/04/2022	20/04/2022

# 4) Conclusion
Finalement, cette onzième réunion nous a permis de montrer notre application finale et de préparer toute la documentation à rendre d’ici la semaine prochaine.