Compte rendu de réunion
Équipe de projet L3L1 : Abdel Massih Youstina, Thierno Bah, Mbaye Ndéye Pathé, Hamiche Mehdi
Semaine n° : 2
Date : 03/02/2022
Rédacteur de ce compte-rendu : Hamiche Mehdi
Enseignants encadrants : Flavie Tonon
Chef de projet : Abdel Massih Youstina
# 1) Principaux points abordés pendant la réunion
- Présentation du diapositive avec les différentes fonctionnalités de notre site web et application mobile sous Android
- Rappel des objectifs principaux de l'application et du site web
- Changer l’ordre de certaines fonctionnalités obligatoires et optionnelles
Fin de la réunion avec un aperçu de notre cahier des charges et quelques questions posées à l’encadrante pour la compréhension et suite de notre projet
# 2) Points jugés importants par l’équipe
- Finir le cahier des charges avec les dernières parties à compléter pour la semaine prochaine
- Classer toutes les fonctionnalités en fonction de leurs importances dans le projet / modifier la liste des fonctionnalités proposées durant cette séance
- Faire des recherches sur les différents capteurs
- Faire une maquette pour avoir un aperçu de notre application (Wireframe, Mockup, Figma)
# 3) État de l’avancement du projet
n°	Description	Avancement	Responsable(s)	Débutée le	Finie le
0	Choix et classification des fonctionnalités	En cours	Mehdi, Pathé, Youstina, Thierno	29/01/2022	XX/XX/XXX
1	Cahier des charges	En cours	Mehdi, Youstina,	02/02/2022	XX/XX/XXX
2	Cahier de recettes	En cours	Mehdi, Youstina, Thierno	02/02/2022	XX/XX/XXX

# 4) Conclusion
Finalement, on a pu poser quelques questions et parler du projet dans sa globalité pour avancer dans les différentes étapes. Cette deuxième réunion nous a servi à voir ce que nous allons faire pendant notre projet mais aussi mettre de l’ordre dans les différentes fonctionnalités obligatoires et optionnelles de notre site web et application Android.