Compte rendu de réunion
Équipe de projet L3L1 : Abdel Massih Youstina, Thierno Bah, Mbaye Ndéye Pathé, Hamiche Mehdi
Semaine n° : 3
Date : 10/02/2022
Rédacteur de ce compte-rendu : Thierno Bah
Enseignants encadrants : Flavie Tonon
Chef de projet : Abdel Massih Youstina
# 1) Principaux points abordés pendant la réunion
- Présentation de notre cahier des charges à l’encadrante
- Présentation des maquettes proposées à l’encadrante
- Correction du cahier des charges avec quelques modifications
- Correction et choix de la maquette avec quelques modifications
- Revoir l’ordre de priorité des fonctionnalités de l’application mobile et du site web
# 2) Points jugés importants par l’équipe
- Finir le cahier des charges avec les modifications que l’encadrante nous a proposé (partie fonctions du produit, contraintes et annexes) pour cette semaine
- Commencer le cahier de recettes à rendre en semaine 4
- Optimiser les maquettes pour l’application mobile et le site web
- Travailler sur le schéma de l’architecture logicielle du projet (base de données, logiciels, librairies…)
# 3) État de l’avancement du projet
n°	Description	Avancement	Responsable(s)	Débutée le	Finie le
0	Choix et classification des fonctionnalités	En cours	Mehdi, Pathé, Youstina, Thierno	29/01/2022	XX/XX/XXX
1	Cahier des charges	En cours	Mehdi, Youstina,	2/02/2022	XX/XX/XXX
2	Cahier de recettes	En cours	Mehdi, Youstina, Thierno	2/02/2022	XX/XX/XXX
3	Maquettes	En cours	Youstina, Thierno	6/02/2022	XX/XX/XXX

# 4) Conclusion
Finalement, on a pu poser quelques questions et parler du cahier de recettes. Cette troisième réunion nous a servi à voir ce que l’encadrante attend de nous pour le cahier des charges, le cahier de recettes, les fonctionnalités de l’application mobile, du site web et des petites modifications de la maquette.