Compte rendu de réunion
Équipe de projet L3L1 : Abdel Massih Youstina, Thierno Bah, Mbaye Ndéye Pathé, Hamiche Mehdi
Semaine n° : 4
Date : 17/02/2022
Rédacteur de ce compte-rendu : Mbaye Ndéye Pathé
Enseignants encadrants : Flavie Tonon
Chef de projet : Hamiche Mehdi
# 1) Principaux points abordés pendant la réunion
- Présentation des maquettes avec les quelques modifications apportées à l’encadrante
- Présentation du cahier de recettes
- Présentation des différents scénarios et tests de l’application mobile et du site web
- Présentation des différents diagrammes de :
  - déploiements (application et site web)
  - cas d’utilisation
- Explication détaillée du diagramme de déploiement avec serveur client (HTTP + PHP + MySQL) et serveur web (HTTP + PHP)
- Explication du Web service et Firebase
# 2) Points jugés importants par l’équipe
- Finir le cahier de recettes pour cette semaine
- Refaire les différents diagrammes (cas utilisation et déploiements)
- Commencer le plan de développement (sous forme de diagramme de gantt)
- Commencer le conception détaillée et le plan de tests à rendre en semaine 5
- Se renseigner sur le Web service pour l'application et le site web
# 3) État de l’avancement du projet
n°	Description	Avancement	Responsable(s)	Débutée le	Finie le
0	Choix et classification des fonctionnalités	Terminé	Mehdi, Pathé, Youstina, Thierno	29/01/2022	14/02/2022
1	Cahier des charges	En cours	Mehdi, Youstina,	2/02/2022	XX/XX/XXX
2	Cahier de recettes	En cours	Mehdi, Youstina, Thierno	2/02/2022	XX/XX/XXX
3	Maquettes	En cours	Youstina, Thierno	6/02/2022	XX/XX/XXX
4	Diagrammes (de déploiement, de classe et de cas d’utilisation)	En cours	Youstina, Thierno	11/02/2022	XX/XX/XXX
5	Conception détaillée	En cours	Mehdi, Pathé, Youstina, Thierno	17/02/2022	XX/XX/XXX

# 4) Conclusion
Finalement, on a pu présenter notre cahier de recettes et faire un point sur les différents diagrammes. Cette quatrième réunion nous a servi à voir ce que l’encadrante attend de nous
pour le cahier de recettes, les diagrammes, le plan de tests, et le plan de développement (initialisation).