Compte rendu de réunion
Équipe de projet L3L1 : Abdel Massih Youstina, Thierno Bah, Mbaye Ndéye Pathé, Hamiche Mehdi
Semaine n° : 5
Date : 24/02/2022
Rédacteur de ce compte-rendu : Abdel Massih Youstina
Enseignants encadrants : Flavie Tonon
Chef de projet : Hamiche Mehdi
# 1) Principaux points abordés pendant la réunion
- Revue de la conception détaillée
- Revue du plan de tests
- Représentation des différents tests fonctionnels de l’application mobile et du site web
- Représentation des différents diagrammes de :
  - déploiements
  - cas d’utilisation
  - classes
- Présentation du plan de développement
# 2) Points jugés importants par l’équipe
- Finir la conception détaillée et le plan de tests pour cette semaine
- Commencer à coder
# 3) État de l’avancement du projet
n°	Description	Avancement	Responsable(s)	Débutée le	Finie le
0	Choix et classification des fonctionnalités	Terminé	Mehdi, Pathé, Youstina, Thierno	29/01/2022	14/02/2022
1	Cahier des charges	En cours	Mehdi, Youstina,	2/02/2022	XX/XX/XXX
2	Cahier de recettes	En cours	Mehdi, Youstina, Thierno	2/02/2022	XX/XX/XXX
3	Maquettes	Terminé	Youstina, Thierno	6/02/2022	18/02/2022
4	Diagrammes (de déploiement, de classe et de cas d’utilisation)	En cours	Youstina, Thierno	11/02/2022	XX/XX/XXX
5	Conception détaillée	En cours	Mehdi, Pathé, Youstina, Thierno	17/02/2022	XX/XX/XXX
6	Plan de développement	En cours	Mehdi, Youstina	18/02/2022	XX/XX/XXX
7	Plan de tests	En cours	Mehdi, Pathé, Youstina, Thierno	18/02/2022	XX/XX/XXX

# 4) Conclusion
Finalement, cette cinquième réunion nous a servi à voir ce que l’encadrante attend de nous
pour le conception détaillée, le plan de tests et de commencer à coder (Android Studio).