Compte rendu de réunion
Équipe de projet L3L1 : Abdel Massih Youstina, Thierno Bah, Mbaye Ndéye Pathé, Hamiche Mehdi
Semaine n° : 6
Date : 10/03/2022
Rédacteur de ce compte-rendu : Hamiche Mehdi
Enseignants encadrants : Flavie Tonon
Chef de projet : Hamiche Mehdi
# 1) Principaux points abordés pendant la réunion
- Présentation du plan de tests (différentes modifications apportées)
- Présentation du plan de développement
- Présentation de notre début de phase de développement
- Présentation de la conception détaillée avec les différents diagrammes modifiés
# 2) Points jugés importants par l’équipe
- Modifier la conception détaillée et le plan de tests pour cette semaine
- Revoir le diagramme de classes et modifier le diagramme de déploiement
- Rajouter des dates de tests (plan de tests) pour l’encadrante qui s’effectueront durant le développement
# 3) État de l’avancement du projet
n°	Description	Avancement	Responsable(s)	Débutée le	Finie le
0	Choix et classification des fonctionnalités	Terminé	Mehdi, Pathé, Youstina, Thierno	29/01/2022	14/02/2022
1	Cahier des charges	En cours	Mehdi, Youstina,	2/02/2022	XX/XX/XXX
2	Cahier de recettes	En cours	Mehdi, Youstina, Thierno	2/02/2022	XX/XX/XXX
3	Maquettes	Terminé	Youstina, Thierno	6/02/2022	18/02/2022
4	Diagrammes (de déploiement, de classe et de cas d’utilisation)	En cours	Youstina, Thierno	11/02/2022	XX/XX/XXX
5	Conception détaillée	En cours	Mehdi, Pathé, Youstina, Thierno	17/02/2022	XX/XX/XXX
6	Plan de développement	En cours	Mehdi, Youstina	18/02/2022	XX/XX/XXX
7	Plan de tests	En cours	Mehdi, Pathé, Youstina, Thierno	18/02/2022	XX/XX/XXX
8	Développement	En cours	Mehdi, Pathé, Youstina, Thierno	24/02/2022	XX/XX/XXX

# 4) Conclusion
Finalement, cette sixième réunion nous a servi à montrer notre début de code et de continuer à suivre nos différentes étapes de développement.