Compte rendu de réunion
Équipe de projet L3L1 : Abdel Massih Youstina, Thierno Bah, Mbaye Ndéye Pathé, Hamiche Mehdi
Semaine n° : 7
Date : 14/03/2022
Rédacteur de ce compte-rendu : Thierno Bah
Enseignants encadrants : Flavie Tonon
Chef de projet : Thierno Bah
# 1) Principaux points abordés pendant la réunion
- Présentation du plan de tests (différentes modifications apportées)
- Présentation du nouveau plan de développement
- Présentation du développement de l’application mobile
  - Page historique
  - Page formulaire
- Validation du diagramme de déploiement
# 2) Points jugés importants par l’équipe
- Remettre un fichier .apk de l'application pour le 22 mars
- Continuer à coder et suivre le plan de développement
# 3) État de l’avancement du projet
n°	Description	Avancement	Responsable(s)	Débutée le	Finie le
0	Choix et classification des fonctionnalités	Terminé	Mehdi, Pathé, Youstina, Thierno	29/01/2022	14/02/2022
1	Cahier des charges	Terminé	Mehdi, Youstina,	2/02/2022	13/03/2022
2	Cahier de recettes	Terminé	Mehdi, Youstina, Thierno	2/02/2022	13/03/2022
3	Maquettes	Terminé	Youstina, Thierno	6/02/2022	18/02/2022
4	Diagrammes (de déploiement, de classe et de cas d’utilisation)	Terminé	Youstina, Thierno	11/02/2022	13/03/2022
5	Conception détaillée	En cours	Mehdi, Pathé, Youstina, Thierno	17/02/2022	XX/XX/XXX
6	Plan de développement	En cours	Mehdi, Youstina	18/02/2022	XX/XX/XXX
7	Plan de tests	En cours	Mehdi, Pathé, Youstina, Thierno	18/02/2022	XX/XX/XXX
8	Développement	En cours	Mehdi, Pathé, Youstina, Thierno	24/02/2022	XX/XX/XXX

# 4) Conclusion
Finalement, cette septième réunion nous a servi à montrer l'avancement du code qui nous mènera à une première version de l'application à rendre pour le 22 Mars.