Compte rendu de réunion
Équipe de projet L3L1 : Abdel Massih Youstina, Thierno Bah, Mbaye Ndéye Pathé, Hamiche Mehdi
Semaine n° : 8
Date : 28/03/2022
Rédacteur de ce compte-rendu : Mbaye Ndéye Pathé
Enseignants encadrants : Flavie Tonon
Chef de projet : Thierno Bah
# 1) Principaux points abordés pendant la réunion
- Présentation de la création de base de données
- Proposition d’un tracé sensible
- Amélioration de la page formulaire
# 2) Points jugés importants par l’équipe
- Pour effectuer le tracé, il est primordial de prendre en compte les capteurs. La proposition du tracé qui a été faite ne correspond pas aux attentes du projet
- Faire la différence entre les données à stocker et les données pour obtenir un tracé sensible
# 3) État de l’avancement du projet
n°	Description	Avancement	Responsable(s)	Débutée le	Finie le
0	Choix et classification des fonctionnalités	Terminé	Mehdi, Pathé, Youstina, Thierno	29/01/2022	14/02/2022
1	Cahier des charges	Terminé	Mehdi, Youstina,	2/02/2022	13/03/2022
2	Cahier de recettes	Terminé	Mehdi, Youstina, Thierno	2/02/2022	13/03/2022
3	Maquettes	Terminé	Youstina, Thierno	6/02/2022	18/02/2022
4	Diagrammes (de déploiement, de classe et de cas d’utilisation)	Terminé	Youstina, Thierno	11/02/2022	13/03/2022
5	Conception détaillée	Terminé	Mehdi, Pathé, Youstina, Thierno	17/02/2022	16/03/2022
6	Plan de développement	Terminé	Mehdi, Youstina	18/02/2022	27/03/2022
7	Plan de tests	En cours	Mehdi, Pathé, Youstina, Thierno	18/02/2022	XX/XX/XXX
8	Développement	En cours	Mehdi, Pathé, Youstina, Thierno	24/02/2022	XX/XX/XXX

# 4) Conclusion
Finalement, cette huitième réunion nous a permis de faire un point sur l’avancement du développement. Plus précisément, la partie du tracé et la mise en place de la base de données.