Compte rendu de réunion
Équipe de projet L3L1 : Abdel Massih Youstina, Thierno Bah, Mbaye Ndéye Pathé, Hamiche Mehdi
Semaine n° : 9
Date : 04/04/2022
Rédacteur de ce compte-rendu : Abdel Massih Youstina
Enseignants encadrants : Flavie Tonon
Chef de projet : Thierno Bah
# 1) Principaux points abordés pendant la réunion
- Présentation d’un nouveau tracé sensible (avec le code et une vidéo pour visualiser son fonctionnement)
- Mise au point sur l’avancement de l’application
- Visualisation du plan de développement pour faire un point sur l’avancement du projet
- Présentation du site web (début)
# 2) État de l’avancement du projet
n°	Description	Avancement	Responsable(s)	Débutée le	Finie le
0	Choix et classification des fonctionnalités	Terminé	Mehdi, Pathé, Youstina, Thierno	29/01/2022	14/02/2022
1	Cahier des charges	Terminé	Mehdi, Youstina,	2/02/2022	13/03/2022
2	Cahier de recette	Terminé	Mehdi, Youstina, Thierno	2/02/2022	13/03/2022
3	Maquettes	Terminé	Youstina, Thierno	6/02/2022	18/02/2022
4	Diagrammes (de déploiement, de classe et de cas d’utilisation)	Terminé	Youstina, Thierno	11/02/2022	13/03/2022
5	Conception détaillée	Terminé	Mehdi, Pathé, Youstina, Thierno	17/02/2022	16/03/2022
6	Plan de développement	Terminé	Mehdi, Youstina	18/02/2022	27/03/2022
7	Plan de tests	En cours	Mehdi, Pathé, Youstina, Thierno	18/02/2022	XX/XX/XXX
8	Développement	En cours	Mehdi, Pathé, Youstina, Thierno	24/02/2022	XX/XX/XXX

# 3) Points jugés importants par l’équipe
- Finir la base de données pour pouvoir rajouter l’historique à l’application
- Améliorer le tracé pour qu’il ressemble le plus possible aux attentes
# 4) Conclusion
Finalement, cette neuvième réunion nous a permis de faire un point sur l’avancé du développement du projet, et notamment de l’application. De plus, nous avons pu faire une mise au point sur les erreurs que l’encadrante a pu rencontrer lors de l’utilisation de l’application pour que nous puissions les corriger. Ainsi, pour la prochaine séance il faudra rendre l’application en ayant ajouté l’historique et en ayant corrigé les erreurs.